Приложение № 1 к постановлению администрации

МО «Красногвардейское сельское поселение»

№ 131 от 01.11.2023 г.

Таблица 6 – Мероприятия в части развития транспортного комплекса Красногвардейского сельского поселения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий по содержанию и ремонту автодорог | Ориентировочная стоимость,тыс. руб. | Источник финансирования | Сроки проведения работ |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | Республиканский бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетный источник, тыс. руб. |
|  | **2023 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерно-геодезические изыскания для объекта «Реконструкция подъездной автодороги в с.Красногвардейском по ул. Зеленая, Щорса, Октябрьская и 50 лет Октября к МКУК «Красногвардейский историко-краеведческий музей» | 320 |  |  | 320 |  | 2-3 кв.  |
| 2 | Разработка ПСД для объекта «Реконструкция подъездной автодороги в с.Красногвардейском по ул. Зеленая, Щорса, Октябрьская и 50 лет Октября к МКУК «Красногвардейский историко-краеведческий музей» | 599 |  |  | 599 |  |  |
| 3 | Разработка ПСД по объекту «Капитальный ремонт: устройство тротуара по ул. Первомайская от ул. Садовой до здания ОГИБДД ОМВД России по Красногвардейскому району в с. Красногвардейском, Красногвардейского района, Республики Адыгея» | 460 |  |  | 460 |  | 2-3 кв.  |
| 4 | Государственная экспертиза проектной документации | 140 |  |  | 140 |  |  2-3 кв |
| 5 | Доставка и приобретение ГПС |  400 |  |  | 400 |  | 2-3 кв. |
| 6 | Грейдирование и подсыпка дорог с гравийным покрытием  | 628,4 |  |  | 628,4 |  | В течении года |
| 7 |  Расчистка дорог от снега в зимний период | 400 |  |  | 400 |  | 1,4 кв. |
| 8 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 400 |  |  | 400 |  | 2-3 кв. |
| 9 | Приобретение строительных материалов, знаков | 100 |  |  | 100 |  | В течении года |
| 10 | Кошение сорной растительности | 300 |  |  | 300 |  | 2-3 кв. |
| 11 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Степной | 600 |  |  | 600 |  | 2-3 кв |
| 12 | Ремонт асфальто-бетонного покрытия по ул. Горького, 6,6а | 800 |  |  | 800 |  | 2-3 кв |
| 13 | Устройство тротуара по ул.Щорса | 700 |  |  | 700 |  | 2-3 кв |
| 14 | Устройство тротуара по ул. 50 лет Октября | 300 |  |  | 300 |  | 2-3 кв |
|  | **Итого за 2023 год** | 6147,4 |  |  | 6147,4 |  |  |
|  | **2024 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной, ул. Советской и ул. 50 лет Октября к стадиону (спортивному ядру) «Олимп» | 123 124,1 |  |  | 1000 |  | 2-3 кв.  |
| 2 | Строительный контроль по объекту «Реконструкция подъездной автодороги в с. Красногвардейском по ул. Кооперативной и ул. Советской к стадиону (спортивному ядру) «Олимп» | 2600 |  |  | 500 |  |  |
| 3 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Советской в с. Красногвардейском | 800 |  |  | 800 |  | 2-3 кв.  |
| 4 | Грейдирование и подсыпка дорог с гравийным покрытием | 741,8 |  |  | 741,8 |  | В течении года |
| 5 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 500 |  |  | 500 |  | 2-3 кв. |
| 6 |  Расчистка дорог от снега в зимний период | 350 |  |  | 350 |  | 1,4 кв. |
| 7 | Кошение сорной растительности | 250 |  |  | 250 |  | 2-3 кв. |
| 8 | Приобретение строительных материалов, знаков | 150 |  |  | 150 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2024 год** | 128 515,9 |  |  | 4291,8 |  |  |
|  | **2025 год** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Фрунзе в с.Красногвардейском | 1000 |  |  | 1000 |  | 2-3 кв. |
| 2 | Ремонт асфальтового дорожного покрытия по ул. Щорса в с. Красногвардейском | 1000 |  |  | 1000 |  | 2-3 кв.  |
| 3 | Грейдирование и подсыпка дорог с гравийным покрытием | 981,8 |  |  | 981,8 |  | В течении года |
| 4 | Ямочный ремонт дорог с асфальтобетонным покрытием | 600 |  |  | 600 |  | 2-3 кв.  |
| 5 |  Расчистка дорог от снега в зимний период | 300 |  |  | 300 |  | 1,4 кв. |
| 6 | Кошение сорной растительности | 250 |  |  | 250 |  | 2-3 кв. |
| 7 | Приобретение строительных материалов, знаков | 160 |  |  | 160 |  | В течении года |
|  | **Итого за 2025 год** | 4291,8 |  |  | 4291,8 |  |  |
|  | **2022 – 2028 годы** | Мероприятия на 2024 – 2028 годы будут формироваться последовательно при принятии бюджета администрации МО «Красногвардейское сельское поселение» |

И.о. главы МО «Красногвардейское сельское поселение» К.Х.Читаов